## Slide 1: 软件测试实用教程 ——方法与实践
PartIII 软件测试应用

## Slide 2: 第10章 测试过程管理
内容提要
  本章将从理论角度介绍目前在实践中使用较为广泛的几种软件测试过程模型
  并从管理和规范的角度，从测试用例管理、缺陷管理和测试团队管理三方面分别讨论如何在开展软件测试工作的过程中将这些对象管理好

## Slide 3: 第10章 测试过程管理
本章重点
  软件测试过程模型
  测试用例管理
  软件缺陷管理
  测试团队管理

## Slide 4: 10.1 软件测试过程模型
V模型

## Slide 5: 10.1 软件测试过程模型
V模型策略
动态测试行为应与开发行为对应，每个测试阶段的基础是对应开发阶段的提交物，并通过低层测试确保源代码正确，通过高层测试保证整个系统满足用户需求

## Slide 6: 10.1 软件测试过程模型
V模型局限性
  测试滞后
  测试与开发文档难以一一对应
  缺少静态测试

## Slide 7: 10.1 软件测试过程模型
W模型

## Slide 8: 10.1 软件测试过程模型
W模型策略
静态测试和动态测试行为伴随整个开发阶段，并与开发行为对应，有助于早期发现缺陷、了解项目难度、评估测试风险，并加快项目进度，降低项目成本

## Slide 9: 10.1 软件测试过程模型
W模型局限性
  将软件开发看成需求分析、设计和编码等一系列串行的活动
  开发、测试之间保持着线性的前后关系，无法支持迭代的开发模型，无法支持变更调整
  未体现测试流程的完整性

## Slide 10: 10.1 软件测试过程模型
H模型

## Slide 11: 10.1 软件测试过程模型
H模型
测试流程应独立于其他流程，且应保持自身的完整性，即测试是一个独立的流程，与其他流程并发进行，且其本身的测试准备和执行活动是分离的，不同测试活动可按某个次序先后进行，也可能是重复的，只要测试准备工作完成，就可以开始测试执行

## Slide 12: 10.1 软件测试过程模型
X模型

## Slide 13: 10.1 软件测试过程模型
X模型
清晰地体现了单元测试→集成测试→系统测试的过程，该模型还能处理开发中包括交接、频繁重复的集成等工作，更加贴合实际的项目开发流程

## Slide 14: 10.1 软件测试过程模型
综合策略
  宏观上以W模型为基本框架，将软件开发和测试作为两个并行的过程，测试伴随整个开发过程
  微观上对每个测试阶段则以H模型为指导，进行独立测试，即只要满足测试执行条件就可以进行独立的测试，并反复迭代测试，直至达到预定目标

## Slide 15: 10.1 软件测试过程模型
综合策略
  当项目小组的开发过程中存在诸多不确定因素时(如需求的变更、对缺陷的修复等)，则可利用X模型，针对每个相对独立的系统组成部分，进行相互分离的编码和测试，经多次交接后集成为最终的版本
  对于软件企业而言，则应以软件测试成熟度模型(TMM)为指导，努力建立规范的软件测试过程，有关TMM的内容，本书不再详细描述

## Slide 16: 10.2 测试用例的管理
测试用例报告的撰写(1)
  项目/软件
  程序版本
  编制人
  编制时间
  功能模块
  功能特性
  测试需求

## Slide 17: 10.2 测试用例的管理
测试用例报告的撰写(2)
  测试包
  优先级
  预置条件
  初始化和清除环境
  测试环境
  参考文档

## Slide 18: 10.2 测试用例的管理
测试用例报告的撰写(3)
  用例序号(ID)
  输入条件
  操作步骤
  预期输出
  测试结果

## Slide 19: 10.2 测试用例的管理
测试结果
  通过(Pass)
  失败(Fail)
  警告(Warn)
  阻塞(Block)
  跳过(Skip)

## Slide 20: 10.2 测试用例的管理
测试用例的组织和跟踪
  整理模块需求
  撰写测试计划
  设计测试思路
  编写测试用例
  评审测试用例
  修改更新测试用例
  执行测试用例
  分析评估测试用例质量

## Slide 21: 10.2 测试用例的管理
测试用例评审检查单（部分）

## Slide 22: 10.2 测试用例的管理
测试用例修改更新策略
  若新版本特性无变化，只是出现缺陷被用户发现的情况，此时可以修改测试用例，并给出变更记录。且当前修改的测试用例，对目前和以前的版本都有效
  若新版本中原有的功能取消，此时仅需在新版本上将对应测试用例设置为无效即可

## Slide 23: 10.2 测试用例的管理
测试用例修改更新策略（续）
  若新版本中原有的产品特性发生变化，但属于功能增强，则原有测试用例仅对原版本有效，此时不能修改测试用例，只能增加新的测试用例，新增测试用例仅对当前版本有效
  若新版本中原有产品特性发生变化，且属于完全新增的特性，则需针对新增的特性补充新的测试用例，此时，原有测试用例对原版本和当前版本都有效，新增测试用例仅对当前版本有效

## Slide 24: 10.2 测试用例的管理
典型测试用例生命周期
Notes: 这一页不知道是什么意思？这个图需要讲解。

## Slide 25: 10.3 软件缺陷的管理
软件缺陷的定义
  软件未达到需求规格说明书中指明的功能。
  软件出现了需求规格说明书中指明不会出现的错。
  软件功能超出需求规格说明书中指明的范围。
  软件未达到需求规格说明书中虽未指出但应达到的目标。
  软件测试员认为软件难以理解、不易使用、运行速度缓慢，或者最终用户认为不好。

## Slide 26: 10.3 软件缺陷的管理
问题出在哪？
  人与人的交流不够或没有充分的文档资料
  项目没有被很好地理解；计划不周，最终导致进度拖延
  软件可靠性缺少度量的标准，质量无法保证
  软件难以维护、不易升级
Notes: 说道bug产生的原因，我先跟大家讲两个血淋淋的例子，一个就是我之前参与过的对讲项目，有一个阶段，公司高层看好了一款硬件系统，经过市场分析，认为这款机型如果上市后，一定卖的好，所以就召集研发团队做适配工作，并且要求的非常急，1个半月适配完成。怎么做？将研发团队封闭在一个旅游景点，景好，心情好，大部分时间都在研发，加班加点终于按照预期的时间点适配完成了，但是就是有几个bug翻来覆去解决不掉，仔细查，查来查去原来是硬件有问题，并且是致命的问题，这个硬件是小厂家的货，他们没有相应的质量检测报告，我们公司是做软件的，也没有在开发前，先检测其硬件是否可以。
再跟大家讲一个案例：也是在对讲机这个项目里，我们有一款质量最好的对讲机，从硬件，软件和价格上来说，他都是最好的，这个价格是说的性价比比较高，当然卖的就比较好，但是，在其他地区使用的都非常好，就是在东北地区投诉非常多，掉线，语音不流畅等问题，仔细检查发现东北地区网络跟其他地方不同，为了修复这个问题，公司也是花费了较长时间，非常多的成本去修，但效果不是很好。那这样或那样的问题都出现在哪里？哪里都可能出现问题，为什么？
比如沟通的问题，比如需求，设计问题，这里文档资料不是单单指文档资料，而是指这个过程中，将需求和设计方案都记录下来，这样便于后续的人去编码，维护。为什么这么说？如果维护的人与开发 的人不同，怎么办？没有任何记录，只能看代码，但是每个人写代码的思路不同，这个过程就变的很痛苦。
项目没有被很好的理解，比如项目的需求有人理解了，有人不理解，不理解的人就很可能产生bug；
缺少度量的标准，比如开发的很好，但是没有测试通过的标准，可能有的人认为100分为合格，有的人认为60分合格，这样软件质量也是无法保证的。
另外，还有比如：软件难以维护，不易升级造成的，就如我刚刚说的，开发的人员离职了，新来一个人做维护操作，没有需求，没有设计，怎么维护？维护难度比较高。
知道了bug产生的原因，大家猜一猜软件开发过程中，哪个环节最容易产生bug
后两点，如何解决
人与人的交流比写程序困难得多。
没有充分的文档资料。
项目没有被很好地理解；计划不周，最终导致进度拖延。
软件可靠性缺少度量的标准，质量无法保证。
软件难以维护、不易升级。
等

## Slide 27
缺陷的产生
  技术问题
    算法错误，语法错误，计算和精度问题，接口参数传递不匹配
  团队工作
    误解、沟通不充分
  软件本身
    文档错误、用户使用场合
    时间上不协调或不一致性所带来的问题
    系统的自我恢复或数据的异地备份、灾难性恢复等问题
10.3 软件缺陷的管理
Notes: P27

## Slide 28
思考：为什么需求阶段缺陷最多？
10.3 软件缺陷的管理
其 他
10%
软件产品说明书（需求）
56%
编写代码
7%
设 计27%

## Slide 29
为什么需求阶段缺陷最多？
  需求：沟通难度
  未设计、开发在黑暗中摸索前行
  忽视文档的重要作用
  需求变动导致信息不一致
  团队合作不够
10.3 软件缺陷的管理

## Slide 30
  软件在从需求、设计、编码、测试一直到交付用户公开使用后的过程中，都有可能产生和发现缺陷。
  随着整个开发过程的时间推移，更正缺陷或修复问题的费用呈几何级数增长。
0
20
40
60
80
100
编制说明书
设计阶段
编写代码
测试
发布
软件缺陷---成本
10.3 软件缺陷的管理

## Slide 31
必须意识到： 需求评审很重要！
设计评审不可少！
文档更新要及时！
开发测试要思考！
10.3 软件缺陷的管理

## Slide 32: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷管理概述
  缺陷管理：是在软件生命周期中识别和管理缺陷的过程（从缺陷的识别到缺陷的解决关闭），确保缺陷被跟踪管理而不丢失。
  一般的，需要跟踪管理工具来帮助进行缺陷的全流程管理。

## Slide 33: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷管理的概述
  缺陷的属性
  缺陷报告
  缺陷跟踪和管理

## Slide 34: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷的属性
  严重性
  优先级
  可重现性
  在有限的时间和成本的压力下，测试人员需要根据这些属性，给缺陷打上不同的标签，才能保证开发人员在最短的时间内、以最安全的方式处理所有发现的缺陷，使得产品发布时的风险最低。
Notes: word的非正常关闭例子

## Slide 35: 10.3 软件缺陷的管理
1、严重性
  指缺陷对被测系统造成的破坏程度的大小，它可能是即时的破坏，也可能是一段时间之后对系统带来的毁坏
  是对缺陷的客观评价，反映了缺陷自身对软件系统和对用户使用造成的绝对影响
  由测试人员设定，但一经设定，不可随意改动

## Slide 36: 10.3 软件缺陷的管理
1、严重性等级
  严重的：重要功能丧失，致命错误造成系统崩溃、死机、系统悬挂、甚至危及人身安全…
  一般的：不影响系统的基本使用，能满足商业要求，用户不常用的功能实现未达到预期效果，可能导致用户使用不方便。
  次要的：对功能几乎没有影响，产品及属性仍可使用，可以轻易处理的缺陷
严重性低的缺陷通常得不到修复

## Slide 37: 10.3 软件缺陷的管理
2、优先级
  指缺陷必须被修复的紧急程度
  是对缺陷的主观评价，反映了项目小组对缺陷风险的评估结论，若认为缺陷带来的风险不大，则设定该缺陷的优先级别较低，反之，则定级较高
  由项目经理负责设置，一经确定，也不能随意改动

## Slide 38: 10.3 软件缺陷的管理
2、优先级等级
  高(High)：缺陷完全阻碍或部分阻碍进一步开发或测试工作，需立刻修复
  中(Middle)：缺陷需正常排队等待修复，但在产品发布之前必须修复
  低(Low)：缺陷对系统影响不大，当时间允许时可考虑修复，有时甚至不修复也能发布产品
优先级随着项目推进可能会发生变化

## Slide 39: 10.3 软件缺陷的管理
2、优先级等级
  严重性高的的缺陷通常指定高优先级
  非常严重的缺陷一定将指定为最高的处理优先级吗？

## Slide 40: 10.3 软件缺陷的管理
3、可重现性
  指缺陷应在同样的条件下可反复出现，
  确认最终出现的结果与报告中缺陷的呈现完全一致
  无法重现的缺陷对开发人员是无意义的，因为无法对缺陷进行定位，意味着无法修复该缺陷。

## Slide 41: 10.3 软件缺陷的管理
部分缺陷可能难以重现
  具有误差累积效应的缺陷，需长时间运行才能出现
  涉及对特殊日期处理的缺陷
  仅在特定运行次数时才出现的缺陷
  高严重性的缺陷可能导致测试后无法恢复测试之前的环境，使得缺陷无法重现

## Slide 42: 10.3 软件缺陷的管理
确保缺陷可重现性的措施
  在测试过程中随时记录操作步骤和被测系统的响应
  重复测试至少三次，确保每次执行同样的步骤可得到相同表现的缺陷
  对于随机性出现的缺陷，应尝试使用不同的测试数据、改变测试环境等，试图找到影响缺陷出现的根本原因
Notes: 如何确保缺陷重现？

## Slide 43: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告的撰写
实质就是要回答如下问题
  谁，何时，在何处，发现了什么缺陷？
  谁，何时，提出怎样的处理意见？
  谁，何时，如何修复该缺陷？(如果需要修复缺陷的话)
  谁，何时，如何验证该缺陷？测试结果如何？

## Slide 44: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告的用途是什么？
  记录缺陷
  缺陷分类（为解决缺陷分配资源）
  缺陷跟踪

## Slide 45: 10.3 软件缺陷的管理
  口头描述
  国内测试管理规
  范程度低的小企
  业使用
  缺点：
  不易追踪
  沟通理解易出错
  打乱开发思路
  直接记录，内容可以记录成word,excel等格式
  缺点：
  反映bug延迟
  延误bug修改时间
  不易管理
使用专业工具，
优点：
及时有效修复bug
可标识、追踪缺陷
测试员：直接提交
程序员：直接查找
空中接龙模式
流水记帐模式
系统管理模式
如何提交缺陷报告？

## Slide 46
怎样编写缺陷报告
  保证重现缺陷
  分析故障——使用最少步骤复现故障
  包含所有重现缺陷的必要步骤
  方便阅读
  尽量简单—— 一个缺陷一个报告
  报告小缺陷
  报告随机缺陷
  不要夸大缺陷
10.3 软件缺陷的管理

## Slide 47: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告分为三部分，分别涉及项目组中测试人员、项目经理、程序员三类人员

## Slide 48: 10.3 软件缺陷的管理
测试人员首次需填写的内容(1)
  项目/软件
  程序版本
  测试人
  最后修改时间
  功能模块
  功能特性
  用例编号

## Slide 49: 10.3 软件缺陷的管理
测试人员首次需填写的内容(2)
  缺陷编号
  缺陷标题
  严重性
  状态
  缺陷类型
  测试环境
  发送给

## Slide 50: 10.3 软件缺陷的管理
测试人员首次需填写的内容(3)
  详细描述
  缺陷相关附件
  相关缺陷
  历史

## Slide 51: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告提交发送给项目经理后
项目经理需填写的内容
  分配给
  优先级

## Slide 52: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告分配给程序员后
程序员需填写的内容
  解决方案
  解决Build
  解决详情
  相关附件

## Slide 53: 10.3 软件缺陷的管理
解决方案分类
  已修复(Fixed)
  暂缓(Postponed或Later)
  外部原因(External或On hold)
  不修复(Don’t fix)。
  重复的(Duplicate)。
  不可重现(Not repro)。
  符合设计(By design或Not a bug)

## Slide 54: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告回复给测试人员
测试人员需再次填写的内容
  复审结果

## Slide 55: 10.3 软件缺陷的管理
捉虫实践：第二日问题
测试人员首次提交缺陷报告需填写的内容

## Slide 56: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷报告的裁剪

## Slide 57: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷的跟踪和管理

## Slide 58: 10.3 软件缺陷的管理
缺陷跟踪流程中涉及的不同角色及其权限

## Slide 59: 10.3 软件缺陷的管理
测试员负责上报缺陷，并对缺陷进行分类，确定缺陷的严重等级
项目经理负责对缺陷的优先级进行划定，将缺陷分配给程序员
程序员对缺陷报告审核之后决定针对缺陷应采取的处理方式，负责修复缺陷
当程序员与测试员对缺陷的处理意见不一致时，仲裁委员会负责进行仲裁，避免程序员与测试员的“踢皮球”现象
项目经理需了解整个项目的进度和质量

## Slide 60: 10.3 软件缺陷的管理
测试人员
开发人员
测试人员
测试人员
提交缺陷报告
处理缺陷报告
回归测试
关闭缺陷报告
Y N
Y
N
缺陷的生命周期

## Slide 61: 10.4 测试团队的管理
测试团队的责任
  尽早并尽可能多地发现软件产品中的严重缺陷
  督促开发人员尽快修复程序中已发现的缺陷
  帮助项目管理人员制订合理的开发计划
  分析、总结和跟踪发现的缺陷，便于让项目管理者和负责人清楚了解系统当前的质量情况
  帮助改善开发流程，提高产品的开发效率
  督促开发人员遵循良好的编码习惯，提高代码的规范性、可读性和可维护性

## Slide 62: 10.4 测试团队的管理
测试团队组织架构
  技术支持组：包括系统架构师和业务分析师
  质量保障组：包括质量保障人员和配置管理人员
  测试实施组：包括功能测试工程师和性能测试工程师
  测试开发组：包括软件架构师和研发工程师

## Slide 63: 10.4 测试团队的管理
测试团队各角色职责
  项目经理：对整个项目负责
  测试组长：对测试项目的管理负责
  测试工程师：负责开发文档的审查、测试的设计、实施和执行
  实验室管理员：负责配置和维护实验室测试环境

## Slide 64: 10.4 测试团队的管理
测试团队各角色职责(续)
  内审员：类似质量保障人员和配置管理人员
  配置管理人员
  项目质量保障人员
  系统架构师：进行软件架构设计
  业务分析师：收集用户需求，进行需求分析

## Slide 65: 谢 谢